}

1. **PARTE I**

| **1. Antecedentes Personales** |
| --- |
| A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada. |

| Nombre estudiante | **Freddy Bravo, Sergio Sandoval, Ema Simunovic, Ximena Valderrama** |
| --- | --- |
| Rut | **20.918.441-9, 20.449.237-9, 19.381.190-6, 21.288.786-2** |
| Carrera | **Ingenieria en Informatica** |
| Sede | **Puente Alto** |

| **2. Descripción Proyecto APT** |
| --- |
| En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto. |

| Nombre del proyecto | AdoptaPet |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Las áreas de desempeño que se realizarán en el proyecto serán las de desarrollo web, trabajo colaborativo, dar soluciones informáticas a un problema que se encuentre hoy en día en la sociedad. |
| Competencias | Diseñar, desarrollar, implementar y desplegar un proyecto informático. También se encuentra el trabajo colaborativo para evaluar y gestionar el proyecto APT en conjunto con el equipo de trabajo. Tener una capacidad analítica y un pensamiento crítico para poder abordar los desafíos que se presenten a la hora de desarrollar el proyecto APT. |

| **3. Fundamentación Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia. |

| Relevancia del proyecto APT | La problemática que se abordará con el proyecto es la gran cantidad de mascotas abandonadas y en situación de calle que existen actualmente en Chile, el objetivo es poder entregarles un hogar y una familia que los ame, también poder ayudar al reencuentro de dueños y mascotas cuando estas están extraviadas, también a enseñar a cuidar responsablemente a las mascotas. Esto afecta comúnmente a las personas que tienen mascotas o a las personas que dan en adopción mascotas y no tienen la seguridad de que esta mascota quede en buenas manos. Se escogió este tema porque la adopción responsable debería ser algo que todas las personas deberían tener en cuenta y ser más consciente con eso. En este caso la ubicación sería todo Chile, ya que alrededor de todo el país se encuentran millones de animales abandonados que necesitan un hogar. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | AdoptaPet será una plataforma web donde los usuarios podrán registrar mascotas disponibles para adopción, mascotas perdidas y mascotas encontradas. También a aprender a tener una responsabilidad a la hora de cuidar y enseñar a la mascota. La plataforma permitirá a los usuarios buscar mascotas según diferentes criterios como ubicación, especie, edad, etc. La plataforma también contendrá información sobre cuidado animal, consejos para la adopción responsable y recursos para el bienestar de las mascotas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto AdoptaPet está relacionado de esta forma con el perfil de egreso, ya que requiere diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica para un problema real. Este proyecto aplica competencias clave como el desarrollo web, la gestión de proyectos y el trabajo en equipo. Estas competencias son necesarias para crear una plataforma que facilite la adopción y localización de mascotas, abordando una problemática social relevante. |
| Relación con los intereses profesionales | Los intereses profesionales se centran en el desarrollo de soluciones tecnológicas que tengan un impacto positivo en la sociedad. AdoptaPet refleja estos intereses al abordar un problema social significativo utilizando la tecnología como herramienta para facilitar la adopción responsable de mascotas, promover su bienestar y realizar encuentros entre mascotas perdidas y sus dueños. Realizar este proyecto contribuirá al desarrollo profesional al permitir aplicar las habilidades de desarrollo web y gestión de proyectos en un contexto que alinea los valores personales y profesionales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto AdoptaPet es viable dentro del tiempo y recursos disponibles. Se puede dividir en pasos manejables para completarse durante el semestre. La colaboración con otros estudiantes facilitará el desarrollo de este. Las dificultades potenciales incluyen la complejidad técnica del desarrollo web y la coordinación con los estudiantes que serán parte del desarrollo del proyecto, también una mala comunicación entre los estudiantes y un mal entendimiento del proyecto. Estas dificultades pueden superarse con una planificación cuidadosa, el uso de herramientas adecuadas y una comunicación efectiva. |

1. **PARTE II**

| **4. Objetivos** |
| --- |
| En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas. |

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que facilite la adopción responsable de mascotas y la localización de mascotas perdidas en Chile. La plataforma permitirá a los usuarios buscar y registrar mascotas, conectándose con otros para coordinar adopciones o reencuentros. Además, ofrecerá recursos sobre el cuidado animal y promoverá el bienestar de las mascotas, contribuyendo a resolver la problemática de animales abandonados en el país. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | * Implementar un sistema de registro para mascotas disponibles para adopción, mascotas perdidas y encontradas. * Diseñar un buscador avanzado que permita filtrar mascotas por ubicación, especie, edad y otros criterios. * En el caso de poseer ficha médica, subirla para más información. * Proveer información relevante sobre cuidado animal y adopción responsable. * Asegurar la escalabilidad y mantenibilidad de la plataforma para futuros desarrollos y mejoras. |

| **5. Metodología** |
| --- |
| En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo. |

| Descripción de la Metodología |
| --- |
| El desarrollo de la plataforma AdoptaPet seguirá la metodología Ágil Scrum:   * Planeación del proyecto   + Revisión de antecedentes y objetivos del proyecto   + Recoleccion y analisis de requerimientos   + Definición de roles y responsabilidades   + Planificación del proyecto * Diseño de sistema   + Diseño de la base de datos   + Diseño backend   + Diseño frontend * Desarrollo del sistema   + Implementación del backend   + Desarrollo frontend * Pruebas y validación   + Pruebas unitarias componentes individuales   + Pruebas de integración entre frontend y backend   + Pruebas de aceptación con usuarios finales * Despliegue   + La plataforma se lanza para ser utilizada * Mantenimiento   + Soporte y resolución de problemas post-lanzamiento   + Implementación de mejoras y nuevas funcionalidades |

| **6. Evidencias** |
| --- |
| A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo. |

| **Tipo de evidencia**  **(avance o final)** | **Nombre de la evidencia** | **Descripción** | **Justificación** |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de Arquitectura del Sistema | Documento que detalla la estructura técnica de la plataforma. | Asegura que todos los aspectos técnicos estén alineados y documentados, facilitando la implementación y futuras mejoras. |
| Avance | Prototipo de Interfaz de Usuario | Diseño del flujo de navegación y las funcionalidades. | Permite visualizar el progreso en el diseño y recibir feedback temprano para ajustar el desarrollo de la interfaz de usuario. |
| Avance | Funcionalidades básicas | Implementación inicial de las funciones principales del sistema, como el registro de mascotas, el sistema de búsqueda, login, registro de usuarios, etc. | Demuestra que el proyecto está avanzando conforme al plan y permite la validación temprana de los módulos clave por parte del equipo de desarrollo y los stakeholders. |
| Final | Plataforma WEB funcional | Entrega final de la aplicación, donde la aplicación debe ser operativa. | Evalúa la realización completa del proyecto, asegurando que se cumplieron los objetivos planteados y que la plataforma está lista para su uso real. |
| Final | Informe final del proyecto | Implementación inicial de las funciones principales del sistema, como el registro de mascotas y el sistema de búsqueda. | Evalúa la realización completa del proyecto, asegurando que se cumplieron los objetivos planteados y que la plataforma está lista para su uso real. |

| **7. Plan de Trabajo** |
| --- |
| En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido. |

| **Plan de Trabajo Proyecto APT** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones |
| Gestión de proyecto | Planeación del proyecto | Toma de requerimientos del proyecto, con entrevistas y análisis con los stakeholders, definiciones de roles, etc. | Herramientas de documentación | 2 semanas | Jefe de proyecto | Requiere la colaboración de potenciales usuarios y stakeholders para asegurar que se consideren todas las funcionalidades necesarias. |
| Desarrollo de interfaces | Diseño del sistema | Creación de mockups y diseños de la aplicación, bases de datos entre otros. | Software de diseño (Figma, etc) | 2 semanas | Equipo de diseño, equipo de desarrollo | Es crucial tener los requerimientos y entendido como sera el proyecto para evitar rediseños costosos más adelante en el proceso de desarrollo. |
| Desarrollo WEB | Desarrollo del sistema | Funcionalidades de aplicación WEB, login, registro, etc. Desarrollo de API´S. Desarrollo Frontend | Visual Studio Code, bases de datos. | 5 semanas | Equipo de desarrollo | La integración y desarrollo del backend debe ser fluida para asegurar que todas las funcionalidades operen como se espera. |
| Fase de pruebas y validación | Pruebas y validación | Realizar pruebas a la aplicación web, para garantizar la calidad del sistema. | Entorno de pruebas, usuarios para pruebas de aceptación | 5 semanas | Equipo QA | Es esencial contar con casos de prueba detallados para cubrir todas las posibles interacciones en la plataforma |
| Gestión de proyecto y despliegue | Despliegue | Configuración del entorno de producción y despliegue de la plataforma. | Servidores, herramientas de monitoreo | 2 semana | Equipo de desarrollo, stakeholders | Monitoreo continuo durante las primeras semanas es necesario para identificar y corregir cualquier problema que pueda surgir en el entorno de producción. |
| Gestión de proyectos y mantenimiento | Mantenimiento | Resolución de problemas y aplicación de mejoras basadas en el feedback de los usuarios y stakeholders. | Equipo de soporte, sistema de tickets | 1 semana | Equipo de mantenimiento | Es importante mantener un canal de comunicación abierto con los usuarios para recibir feedback y realizar mejoras continuas. |

| **8. Carta Gantt** |
| --- |
| Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título. |

| **Actividad** | **Fase 1** | | | | **Fase 2** | | | | | | | | | | | | **Fase 3** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S 1** | **S 2** | **S 3** | **S 4** | **S 5** | **S 6** | **S 7** | **S 8** | **S 9** | **S 10** | **S 11** | **S 12** | **S 13** | **S 14** | **S 15** | **S 16** | | **S 17** | **S 18** |
| Planeación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Diseño del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Desarrollo del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Pruebas y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Gestión de proyecto y despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Gestión de proyectos y mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)